# 파이썬 미니 프로젝트 기획서 ( 필수 작성 )

## 1. 프로젝트 개요

### 프로젝트명

지능형 지역 경제 모니터링 및 자산 영향 분석 대시보드

### 팀원 구성

- 이채현: 팀장, 뉴스 기사 크롤링 로직 개발,  인터랙티브 지도 UI 설계 및 개발

- 김보민: 뉴스 기사 크롤링 로직 개발,  인터랙티브 지도 UI 설계 및 개발

- 민병주: 뉴스 기사 키워드 추출 로직 개발, 웹 대시보드 UI 및 시각화 구현

- 박미정: 뉴스 기사 스크래핑 로직 개발, 웹 대시보드 UI 및 시각화 구현

- 장성욱: 감성 점수 로직 개발, 금융 데이터(코스피·코스닥) 결합, 상관계수 산출 및 Pandas 기반 통계 분석

- 장헌준: DB 구조 통일 및 마이그레이션, 감성 점수 로직 개발,  금융 데이터(코스피·코스닥) 결합, 상관계수 산출 및 Pandas 기반 통계 분석

발표자 : 이채현(메인, 스크랩핑 2팀), 박미정(스크래핑 1팀, 스트림릿), 장헌준(db관리 및 분석 3팀, 시연 영상)

### 프로젝트 목표

본 프로젝트는 전국 단위의 거시 경제 흐름과 지역별 미시 경제 이슈를 통합 분석하는 '지능형 지역 경제 모니터링 및 자산 영향 분석 대시보드'' 개발을 목표로 합니다.

- 맞춤형 데이터 파이프라인 구축: 부산일보, 충청일보 등 지역별 주요 일간지를 타겟팅한 웹 크롤러를 통해 실시간 지역 경제 여론 데이터를 수집합니다.

- 감성 분석 및 이슈 추출: NLP(자연어 처리) 기반 분석 엔진을 활용하여 지역별 경제 이슈의 감성 지수(Positive/Negative)를 산출하고 핵심 키워드 TOP 10을 추출합니다.

- 인터랙티브 시각화: 수집된 데이터를 Folium 기반의 동적 지도 UI에 매핑하여, 사용자가 특정 지역 클릭 시 해당 지역의 경제 모멘텀을 직관적으로 파악할 수 있게 구현합니다.

- 자산 영향력 상관분석: 지역 경제 모멘텀과 주식·가상화폐 등 실제 자산 가격 변동 간의 상관계수($r$)를 산출하고, 이를 시계열 차트로 시각화하여 데이터 기반의 자산 가치 변동 근거를 제시합니다.

### 프로젝트 진행하는 동안 팀원들 간에 공유하는  웹상의 링크

GitHub(코드 관리): https://github.com/fraidy53/Project_Mini

Notion(회의록, 문서 관리): https://www.notion.so/48a3c865e15543d7861c91ff878303b4?v=c959c4053d70430699b8860ce1cbc5d0&p=310954982b66801497adfe09c9073212&pm=s

## 2. 데이터 수집 계획

### 수집 대상 데이터

- 기본 메타데이터 (CSV 저장): 기사 제목, 발행일($YYYY-MM-DD$), 언론사명, 수집 지역, 기사 URL, 썸네일 이미지 경로.

- 상세 콘텐츠 (DB 저장): 기사 제목, 본문 전문, 발행일, 지역, 감성 분석 점수, 핵심 키워드

- 정제 데이터: 광고, 기자 메일, 저작권 문구 등이 제거된 순수 텍스트 본문.

- 분석 정보: 감성 점수(Sentiment Score), 주요 키워드

### 데이터 출처 및 수집 상세

| ### 지역 구분 | ### 언론사 | ### 대상 URL (Target Sections) | ### 주요 수집 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 전국 | ### 한국경제 | ### 경제정책, 거시, 외환, 세제, 고용 | ### 국가 경제 지표 및 정책 동향 |
| ### 서울/경인 | ### 서울신문 ### 경인일보 ### 인천일보 | ### 서울경제 ### 경인경제 ### 인천경제 | ### 수도권 및 인천·경기 경제 이슈 |
| ### 중부 | ### 충청뉴스 | ### 충청경제 | ### 대전·충청권 지역 경제 활성화 |
| ### 남부 (B조) | ### 부산일보 ### 경남경제 ### 매일신문 ### 광주일보 | ### 부산경제 ### 경남경제 ### 대구경북 ### 광주전남 | ### 해운, 조선, 방산, 에너지 벨트 등 제조 산업 |
| ### 강원/제주 | ### 강원일보 ### 제주일보 | ### 강원경제 ### 제주경제 | ### 관광, 부동산 및 지역 특화 산업 |

## 3. 데이터 분석 방법론

### 3.1. 전처리 계획

- 결측치 처리

  - 본문(content)이 비어있거나 수집 오류가 발생한 기사는 분석 대상에서 제외.

- 이상치 처리

  - 인코딩 오류 수정: 웹 스크래핑 과정에서 발생하는 한글 깨짐 현상(EUC-KR, CP949 등)을 감지하여 utf-8 또는 적합한 인코딩 방식으로 재디코딩(Re-decoding) 처리.

  - 중복 기사 제거: 동일한 제목과 본문을 가진 기사가 여러 섹션에서 중복 수집될 경우, URL 기준으로 Unique 값을 유지하여 분석 왜곡 방지.

- 데이터 정규화

  - 날짜 형식 통일: 각 언론사별로 상이한 날짜 표기법을 표준 형식인 YYYY-MM-DD로 일괄 변환하여 시계열 분석 기반 마련.

  - 텍스트 노이즈 제거 (Core): utils.py의 clean_text 로직을 적용. 기사 내부의 광고 문구, 기자 이름(바이라인), 이메일 주소, 이미지 캡션, 저작권 공지 등을 완전히 제거하고 분석에 필요한 순수 기사 본문 내용만 추출하여 데이터의 일관성 확보.

- 텍스트 데이터 전처리:

  - KoNLPy(Mekab 등)를 활용한 형태소 분석 및 명사 추출.

  - 불용어(기자명, 무단전재, 재배포 금지 등) 제거 및 clean_text 로직 적용.

### 3.2. 분석 기법

- 탐색적 데이터 분석 (EDA):

  - 지역별/시기별 트렌드: 특정 기간 내 어느 지역에서 경제 기사가 가장 많이 발행되었는지 빈도 분석.

  - 주요 키워드 분석: WordCloud 및 TF-IDF를 활용하여 지역별 핵심 경제 키워드(예: '가덕도', '신공항', '반도체') 도출.

- 상관관계 분석:

  - 중앙지(한국경제)와 지방지 간의 주요 경제 이슈 전파 속도 분석.

  - 기사 본문의 감성 점수와 실제 경제 지표(코스피, 환율 등) 간의 상관성 검토.

- 감성 분석 및 분류 모델 (선택):

  - 알고리즘: KoELECTRA 모델을 이용해 텍스트 감성 확률 계산.

  - 입력 변수: 기사 제목, 부제, 본문 텍스트.

  - 출력 변수: 해당 기사의 경제 체감 지수(긍정/부정/중립).

## 4. 웹 애플리케이션 구현

### Streamlit 구성 계획

- 메인 대시보드 (Regional View):

  - 대한민국 지도를 활용한 지역별 기사량 및 감성 지수 시각화.

  - 전국 경제 키워드 Top 시각화

- 지역별 상세 분석 페이지:

  - 특정 지역(예: 부산/경남) 선택 시 해당 지역 언론사(부산일보, 경남경제)의 실시간 주요 뉴스 리스트.

  - 지역 경제 이슈의 월별 감성 추이 그래프.

- 시장 상관관계 분석기 (Market Correlation Analyzer)

  - 뉴스 감성 vs 시장 지표 시계열 차트: 뉴스에서 산출된 '경제 긍정/부정 지수'와 'KOSPI/KOSDAQ 지수'를 하나의 시계열 그래프에 겹쳐서 시각화하여 변동성 비교.

  - 상관계수 히트맵 (Heatmap): 뉴스 감성 지수, 주가 지수 간의 상관계수($r$)를 히트맵으로 표시하여 상호 영향력 정량화.

  - 회귀 분석 및 산점도: 감성 점수가 실제 시장 지표의 변화를 얼마나 예측하는지 산점도(Scatter Plot)와 회귀선을 통해 분석.

### UI/UX 계획

- 가독성: 뉴스 기사 본문 출력 시 가독성이 좋은 폰트와 여백 적용.

- 인터랙티브 요소: Plotly를 사용하여 차트 위에 마우스를 올리면 해당 날짜의 주요 헤드라인을 팝업으로 표시.

- 반응형: 모바일 환경에서도 지역별 경제 지표를 한눈에 볼 수 있도록 레이아웃 최적화.

## 5. 일정 계획

| 일차 | 주요 작업 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 1일차 | • 프로젝트 기획 확정 • 웹 스크래핑 모듈 개발 • 웹 크롤링 모듈 개발 • 감정 분석 모듈 개발 | 전체 팀 |
| 2일차 | • 데이터 수집 완료 • 데이터 전처리 및 정제 • 데이터베이스 구조화 • 상관계수 및 시계열 데이터 결합 모듈 개발 | 전체 팀 |
| 3일차 | • DB 데이터 정합성 확보 • 인터랙티브 지도 UI 구조 설계 • Streamlit 전체 레이아웃 구성 및 시각화 구현 • 상관계수 산출 및 Pandas 기반 통계 분석 • 뉴스 감성 지수와 주가/코인 시계열 데이터 결합 | 전체 팀 |
| 4일차 | • Streamlit 기반 웹 사이트 UI 및 시각화 구현 • DB 데이터 정합성 확보 • 뉴스 감성 지수와 주가/코인 시계열 데이터 결합 • 코드 리팩토링 • 발표 자료 준비 | 전체 팀 |
| 5일차 | • 웹 애플리케이션 완성 및 디버깅 • 최종 테스트 • 발표 자료 준비 및 발표 | 전체 팀 |

## 6. Source Git 저장소 링크

### https://github.com/fraidy53/Project_Mini

## 7. 기대 효과 및 활용 방안

### 기대 효과

- 지역 경제 인사이트 확보: 전국 및 권역별(남부권 제조 벨트, 강원·제주 관광 등) 경제 뉴스를 통합 수집함으로써 지역별 실물 경제 흐름과 핵심 이슈를 데이터 기반으로 파악할 수 있습니다.

- 여론 감성 데이터 정량화: 기사 본문의 감성 분석($Sentiment$ $Score$)을 통해 특정 정책이나 경제 상황에 대한 지역 사회의 긍정·부정 반응을 수치화하여 분석할 수 있습니다.

- 데이터 엔지니어링 역량 강화: 다수의 웹 사이트(12개 이상)를 대상으로 한 복합 스크래핑, SQLite를 활용한 DB 설계, clean_text 로직을 통한 데이터 전처리 등 실무적인 파이썬 역량을 확보합니다.

### 활용 방안

- 경제 동향 리포트 자동화: 수집된 데이터를 바탕으로 지역별 주요 키워드와 감성 지수를 시각화하여, 주간/월간 단위의 경제 동향 보고서를 자동으로 생성하는 시스템으로 활용 가능합니다.

- 정책 영향도 분석: 신공항 건설, 대규모 MOU 체결 등 특정 이벤트 전후의 뉴스 데이터 변화를 추적하여 지역 경제 모멘텀의 변화 양상을 분석하는 도구로 활용합니다.

### 확장 가능성

- 실시간 대시보드 구축: Streamlit이나 Plotly를 연동하여 지역별 뉴스 빈도와 감성 점수를 지도(Map) 기반으로 시각화하는 인터랙티브 대시보드로 확장할 수 있습니다.

- SNS 및 커뮤니티 연동: 뉴스 댓글 데이터나 지역 커뮤니티(맘카페, 부동산 카페 등)의 반응을 추가 수집하여 언론 보도와 실제 민심 간의 간극을 비교 분석합니다.

- LLM 기반 기사 요약 서비스: GPT-4나 Gemini API를 연결하여 복잡한 경제 기사 본문을 한 줄 요약하거나, 해당 뉴스와 연관된 주식 종목/산업군을 자동으로 매칭하는 기능을 추가할 수 있습니다.

## 8. 참고 문헌 및 자료

- 기술 공식 문서

  - BeautifulSoup4 Documentation: https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/ (웹 데이터 파싱 및 셀렉터 활용 가이드)

  - Streamlit Documentation: https://docs.streamlit.io/ (인터랙티브 웹 대시보드 구현 및 배포)

  - SQLite3 Library Guide: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html (경량 관계형 데이터베이스 관리 및 SQL 쿼리)

  - KoNLPy 공식 문서: https://konlpy.org/ (한국어 형태소 분석 및 기사 본문 전처리)

- 데이터 소스 및 정책

  - 한국경제 경제 섹션: https://www.hankyung.com/economy (전국구 경제 뉴스 및 정책 데이터)

  - 지역 언론사 네트워크: 부산일보, 매일신문, 강원일보 등 10여 개 지역 언론사 경제 섹션 아카이브

- 연구 자료 및 참고 문헌

  - 감성 분석: 소셜미디어 환경에서의 뉴스 정서화 (언론의 트윗메시지와 기사 헤드라인, 리드에 대한 KoELECTRA 모델 기반 감성분석을 중심으로)

  - 지역 경제: 지역 언론 보도를 통해 본 권역별 경제 모멘텀의 상관관계 분석 (경제통계학회, 2025 - DBpia 검색 자료)

  - 시계열 예측: Prophet: Forecasting at Scale (페이스북 시계열 예측 라이브러리 공식 문서)

  - 긍정적 뉴스의 역설: 뉴스와 주가 하락의 상관관계 : https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003163491